项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称：2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护费

实施单位（公章）： 特克斯县融媒体中心

主管部门（公章）： 特克斯县融媒体中心

项目负责人（签章）：李克俭

填报时间：2022年4月13日

项目支出绩效评价报告

- 基本情况

- 项目概况。

- 为深入贯彻落实项目支出绩效，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，将项目支出预算纳入全过程绩效管理，进一步强化绩效理念，提高财政资金使用效益，我单位高度重视绩效评价工作。

- 项目背景

- 广播电视是党和政府的喉舌，是人民群众获取信息服务的主要渠道。随着互联网、移动互联网的普及，视听新媒体技术及行业的迅猛发展，传统广电和视听新媒体相互融合，互联网视听节目、移动互联网视听节目、互联网电视等视听新媒体已经成为新闻舆论的新阵地。为适应新形势，党和国家对广播电视提出了新的更高要求。加快媒体融合发展，推进现代传播体系和监管体系建设，不断提高广播电视安全播出和应急保障能力，切实维护广播电视播出和网络安全。广播电视与视听新媒体监测监管作为推动广播电视与视听新媒体加快发展、确保广播电视与视听新媒体播出安全和内容安全的重要保障。

2、主要内容及实施情况

主要内容：保障特克斯县转播中央广播电视节目的调频发射机2台正常运行，确保设备安全播出；保障高山发射台地面数字电视提供不少于12套电视节目，调频广播提供不少于3套广播节目；保障高山发射台的设备正常运行，确保安全播出正常运行。

实施情况：2021年特克斯县融媒体中心广播电视综合频率共开办2档自办节目、12档转播节目，全天播音18个小时。分别采用调频中心发射和电视发射，信号覆盖17万人，有效覆盖率达98%。通过调频广播及电视运行维护，确保我县高山发射台运行稳定，保证特克斯县广播电视台在全县范围的无线覆盖，覆盖范围不断扩大，技术指标达到要求，收听效果良好，及时将县委政府的声音传递到千家万户，满足广大人民群众收听广播的需要。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数36万元，全年预算数36万元，实际总投入36万元，该项目资金已全部落实到位36万元，资金来源为上级专项资金。

资金使用情况：该项目年初预算数36万元，全年预算数36万元，全年执行数36万元，预算执行率为100%，用于：电费10万元，维修维护费26万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：自治区广播电视无线覆盖工程的实施，实现我区现有20户以上自然村广播电视盲点农牧民群众，能够及时收听看到中央和自治区的广播电视节目需求。通过安排维护经费，确保自治区无线覆盖工程配备的转播自治区节目的电视发射机和调频发射机正常运转，从而巩固自治区广播电视无线覆盖工程实施效果,实现各发射台站按规定完整转播好自治区广播电视节目，做到“满功率、满调幅度、满时间”安全播出。

2、阶段性目标：（1）保障特克斯县转播中央广播及电视节目的2套发射机正常运行，确保设备安全播出。保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

（2）保障高山发射台地面数字电视提供不少于12套电视节目。让我县群众收听收看好广播电视节目，保障广播电视公共服务体系长期、优质服务于广大群众。

（3）保障广播电视设备正常运行，长期满足我县广大人民群众收听收看自治区广播电视节目的需求，确保广播电视公共服务体系优质通、长期通，长期为广大农村群众提供时事新闻、惠农政策、气象预警、农业科技等信息服务，在农村基层宣传阵地中发挥重要作用。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我单位根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 6 | 6 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 6 | 6 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 6 | 6 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 7 | 7 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 13 | 13 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 12 | 12 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用因素分析法方法，原因是：绩效评价工作过程：包括前期准备：拟定领导小组，下设办公室，由财务室和办公室统筹绩效全过程，纪律委员对全过程进行监督、组织实施：按照计划有序进行项目实施，保证项目符合相关管理规定，并实时对相关绩效管理制度及时调整、检查、核实等工作情况。

4、评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：按照绩效目标计划实施项目，按照计划有序进行项目实施，保证项目符合相关管理规定，并实时对相关绩效管理制度及时调整、检查、核实等工作情况，根据项目的预期产出效益和效果必须均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年1月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年2月1日- 2月30日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2022年3月1日-3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用因素分析法，坚持计划标准，对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

2021年自治区广播电视节目无线覆盖运行维护经费项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 25 | 25 |
| 项目过程 | 25 | 25 |
| 项目产出 | 25 | 25 |
| 项目效益 | 25 | 25 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；与我单位的部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。。

- 2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；

事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

该项目设立了项目绩效目标，与预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据均按国家广电总局制定的行业标准进行测算，经测定的项目投资额预算与工作任务相匹配，分配的资金按各发射机的功率和开机时间精确核定。

4、绩效指标明确性

自治区无线覆盖项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共11条，其中量化指标条数共9条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金36万元，实际到位资金36万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数36万元，全年预算数36万元，全年执行数36万元，预算执行率为100.00%。

3、资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度是合法、合规、完整的。

5、制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：发射机数量，指标值：≥3部，实际完成值3部，指标完成率100 %；指标2：无线覆盖免费收听自治区广播节目数量，指标值：≥5套，实际完成值5套 ，指标完成率100%。

2、质量指标：指标1：发射机满功率播出率，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%；指标2：发射机满调制播出率，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100 %;指标3：发射机满时间播出，指标值：≥99%，实际完成值99%，指标完成率100 %;指标4：发射机及附属设备设施完好率，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100 %。

3、时效指标：指标1：系统运行维护响应时间，指标值：≤72小时，实际完成值48小时，指标完成率100%。

4、成本指标：指标1：年度维护成本增长率，指标值：≤5%，实际完成值3%，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：为农村地区广播电视基本公共服务提供无线传输保障，指标值：逐步提升，实际完成值逐步提升，指标完成率100%。

2、可持续影响指标：指标1：我县广大农村各族群众能够持续收听收看到中央和自治区广播电视节目，指标值：长期坚持，实际完成值长期坚持，指标完成率100%。

3、满意度指标：指标1：群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

- 主要经验及做法、存在的问题及原因分析

- （一）主要经验及做法

- 1.逐步扩大绩效管理范围。加强在绩效目标管理、绩效监控、绩效评价等事前、事中、事后各阶段对项目的预算绩效管理。

- 2.加强评价指标体系建设。一是汇总梳理以前年度制定的指标，将符合当前预算绩效管理要求和行业管理特点的个性指标汇编成库；二是组织人员搜集整理其他好的制定出台的指标，进一步充实完善个性指标库；三是建立指标更新机制，将以后年度新制定的指标及时纳入指标库，做到随时更新、完善。

- 3.积极运用绩效评价结果。建立绩效评价结果的反馈与整改、激励与问责制度，进一步完善绩效评价结果的反馈和运用机制，按要求将绩效评价结果向社会逐步公布，进一步增强单位的责任感和紧迫感。将评价结果作为安排以后年度预算的重要依据，将一些绩效评价结果不好的项目取消，对执行不力的项目的预算要进行相应削减，切实发挥绩效评价工作的应有作用。

- 4.加强培训和指导。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对绩效管理领导小组人员的培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。

- （二）存在的问题及原因分析

- 总的来看，我单位预算绩效管理工作虽然取得了一些成绩，但也存在一些问题需要解决，还有一些不足之处需要完善，其中既有面上普遍存在的，也有实际工作中遇到的个性问题。

- 一是预算绩效管理的范围有待进一步扩大。虽然我单位绩效评价工作已经开展，我单位提出明确项目绩效监控工作要求，但在进行自主绩效监控方面欠缺主动。二是评价指标体系需要进一步完善。财政支出评价项目之间差异性大，目前我单位虽然已经发布普遍适用性指标，但真正能体现项目效果的个性指标，由于设置细化量化程序不够，还不能完全满足目前工作开展需要。

- 三是人员素质有待进一步提高。由于预算绩效管理工作开展时间较短，加上缺乏系统的培训，对预算绩效管理认识不到位、理解不充分，对预算绩效管理业务不了解、不熟悉，对工作重点把握不到位，由此造成我单位绩效管理工作一定的被动局面。

- 六、有关建议

加强对绩效评价实施主体的培训力度，优化人员素质，提高掌握绩效评价的时效性，对于绩效评价的结果要充分发挥起作用，重要的是将绩效评价结果作用于实际生产和生活，更好的激发人力资源潜力，推动组织发展。

七、其他需要说明的问题

无