项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称： 伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目

实施单位（公章）： 特克斯县交通运输局

主管部门（公章）： 特克斯县乡村振兴局

项目负责人（签章）： 库尔曼艾力·巴拉汗

填报时间：2022年 4月10 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

- 项目背景

项目位于特克斯县中天山景区内，是连接喀拉峻景区、琼库什台景区的唯一交通要道。原有路面大部分路段为砂砾路面，随着特克斯县经济和全域旅游业发展，交通量日益增大，给特克斯县全域旅游推进、中天山旅游景区的旅游开发带来极大不便；另一方面对当地农牧民群众的生产、生活、出行造成了极大不便，并阻碍了农村经济、社会的发展；项目建成后，对改造完善区域路网，改善区域路网结构和交通条件，促进区域社会经济的发展都具有积极意义，对改善农牧民群众出行条件，发展草原旅游业，降低运输成本，具有积极作用。本项目的建设将极大的改善本区域的交通状况、提升沿线两侧土地旅游开发的价值。采用合理的建设方案，开发旅游风景区旅游资源，建设旅游、度假为一体的走廊带，增加旅游区景点，将对日后当地旅游业的发展起到举足轻重的作用。

2、主要内容及实施情况

- 主要内容：项目全长77公里，按四级公路标准建设，建设内容包括路基、涵洞、路面、交通安全设施、停靠点等

实施情况：完成旅游基础设施建设项目77公里，按四级公路标准建设，建设内容包括：路基路面及桥涵、交通安全附属工程、停靠站。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数 15000万元，全年预算数15000万元，实际总投入 15000 万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为专项债。

资金使用情况：该项目年初预算数15000万元，全年预算数15000万元，全年执行数 15000万元，预算执行率为100%，用于：新建公路每公里成本195万元/公里，共计77公里。

- （二）项目绩效目标。

1、总体目标：计划在特克斯县琼库什台及喀拉峻境内修建旅游公路及配套设施，公路全长77公里，建设内容包括路基、涵洞、路面、交通安全设施、停靠点等

2、阶段性目标：计划在特克斯县琼库什台及喀拉峻境内修建旅游公路及配套设施，公路全长77公里，建设内容包括路基、涵洞、路面、交通安全设施、停靠点4处等，开工时间为2021年4月1日

，完工日期为2021年12月31日。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握 伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目资金的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行 伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则:

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策（20） | 项目立项（10） | 立项依据 充分性（5） | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性（5） | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标（5） | 绩效目标 合理性(2.5) | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 绩效指标 明确性(2.5) | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 2.5 | 2.5 |
|  | 资金投入（5） | 预算编制 科学性(2.5) | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 2.5 | 2.5 |
|  |  | 资金分配 合理性(2.5) | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 2.5 | 2.5 |
| 过程(20) | 资金管理(8） | 资金到位率（4） | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率（4） | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
|  | 资金管理（4） | 资金使用 合规性（4） | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施（8） | 管理制度 健全性（4） | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性（4） | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出（40） | 产出数量（10） | 实际完成率（10） | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量（10） | 质量达标率（10） | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效（10） | 完成及时性（10） | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本（10） | 成本节约率（10） | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 效益（20） | 项目效益（20） | 实施效益（15） | 项目实施所产生的效益。 | 15 | 13 |
|  |  | 满意度（5） | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 5 | 5 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 98 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法、因素分析法等分析方法，原因是：由于该项目为景区内基础设施建设项目，项目严格按照农村公路管理办法来实施，项目进行前期设计时，严格按照现场实际情况及节约成本来编制相关的施工图及预算，项目支出时，严格合同清单、根据施工进度来支出。

4、评价标准

本次项目支出绩效自评采用了计划标准和行业标准，原因是：该项目为基础设施建设项目，项目申报开始均有详细的目标、可行性研究报告、项目实施方案、法律意见书、施工图概算、预算等相关的基础资料。按照三、四级公路标准建设，路面满足PQI、MQI等技术指标，路面宽度及里程满足计划里程，桥涵满足实际使用需求。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年3月2日-3月15日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2022年3月15日-2022年3月30日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法及因素分析法（评价方法），坚持计划标准和行业标准（绩效评价标准）对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | # 20 | 20 |
| 项目过程 | # 20 | 20 |
| 项目产出 | # 40 | 38 |
| 项目效益 | # 20 | 20 |
| 合计 | # 100 | 98 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益大部分达到了预期要求，得分为98分，项目大部分达成年度指标，项目效益指标未达成年度指标的原因是由于项目刚实施完成，对提升特克斯县旅游品牌还未形成有效的提升，项目投入使用1-2年后自然形成有效提升。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

项目立项依据《关于特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施项目可行性研究报告（代项目建议书）的批复》特发改【2020】105号文件批复，符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策，符合行业发展规划和政策要求、与部门职责范围相符，属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复。

2、立项程序规范性

对于“项目立项”，该项目投入将改善沿线农牧民群众快速便捷安全出行，提升了我县喀拉峻旅游景区及琼库什台旅游景区基础设施，对经济发展、民生改善、全域旅游都有极大的推动作用。项目年度计划方案完整，立项清晰，项目资金申请文件齐全，申报材料审批完整。项目的立项符合规划。事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目设立了项目绩效目标，与特克斯县琼库什台及喀拉峻境内修建旅游公路及配套设施，公路全长77公里，建设内容包括路基、涵洞、路面、交通安全设施具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

伊犁州特克斯县中天山旅游景区琼库什台生态旅游基础设施建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共8条，三级指标共13条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金15000 万元，实际到位资金 15000万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数 15000 万元，全年预算数15000 万元，全年执行数     15000万元，预算执行率为100%

3、资金使用合规性

本项目资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

- 数量指标：指标1：新建改建公路里程 ，指标值：  ≥77公里 ，实际完成值77 公里 ，指标完成率100 %；指标2：新建停靠点，指标值：≥4个，实际完成值4个，指标完成率100%；

- 2、质量指标：指标1：项目竣工验收合格率，指标值：=100% ，实际完成值 100% ，指标完成率 100%；

- 3、成本指标：指标1：新建公路每公里成本，指标值：≤195万元/公里，实际完成值 	195万元/公里，指标完成率100%；

- 4、时效指标：指标1：项目开始时间，指标值：2021年4月1日，实际完成值：2021年4月1日，指标完成率100%；指标2：项目完成时间，指标值：2021年12月31日，实际完成值：2021年12月31日，指标完成率100%；指标3：项目完成及时率，指标值： =100%，实际完成值：100%，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

- 1、社会效益指标：指标1：提升特克斯县旅游品牌	，指标值：有效提升	；实际完成值：有效提升；指标完成率100%；指标2：提供就业岗位，指标值：≥30个；实际完成值：30个；指标完成率100%；

- 2、生态效益指标：指标1：砂石料场复垦，指标值：1处，实际完成值：1处 ，指标完成率100%；

- 3、可持续影响指标：指标1：设施使用年限，指标值：≥8年，实际完成值：8年，指标完成率100%；

- 4、满意度指标：指标1：游客满意度，指标值	≥95%	实际完成值95%，指标完成率100%；指标2：当地居民满意度，指标值	≥95%	实际完成值95%，指标完成率100%；

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是项目资金管理方面：按照财政专项资金管理办法相关规定，执行国库集中支付，实行专账核算，封闭运行，严格执行资金分配、使用情况公开、公示、公告制度，保证了财政专项资金安全、规范使用。二是项目管理方面：在项目实施过程中严格执行项目公示制，在项目计划批复下达后，及时对项目建设内容、收益群众等在乡镇、村进行公示公告，做到群众对项目建设内容、资金规模等心中有数，便于群众对项目资金使用情况、建设情况进行有效监督。项目实施完毕后实行项目负责制，对竣工验收的项目做好资产登记并及时入账，同时加强后续管理，明确项目具体责任。

- 存在的问题及原因分析

项目效益指标未达成年度指标的原因是由于项目刚实施完成，对提升特克斯县旅游品牌还未形成有效的提升，项目投入使用1-2年后自然形成有效提升。

六、有关建议

加强对绩效评价实施主体的培训力度，优化人员素质，提高掌握绩效评价的时效性，对于绩效评价的结果要充分发挥起作用，重要的是将绩效评价结果作用于实际生产和生活，更好的激发人力资源潜力，推动组织发展。

七、其他需要说明的问题

无