项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称： 伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目

实施单位（公章）： 特克斯县文化体育广播电视和旅游局

主管部门（公章）： 特克斯县人民政府

项目负责人（签章）： 李胜

填报时间：2022年 04月13 日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

- 项目背景

- 伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目的实施符合我国相关产业发展政策，是推动我县旅游行业持续健康发展的重要举措，符合我国国民经济可持续发展的战略目标。该项目将带动就业，增加当地利税，带动当地经济发展。项目建设还将拉大产业链条，增加就业岗位，对项目建设地特克斯县乃至伊犁州的经济发展起到促进作用。保证了社会经济和旅游业的可持续发展。

2、主要内容及实施情况

- 主要内容：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

- 实施情况：项目目前已经完成实际设立的目标，项目在实施过程中严格按照目标设立的各阶段任务进行开展工作，在前期立项过程中严格把质量关，建立安全防护机制，保证项目实施各阶段安全顺利进行。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数12000万元，全年预算数    12000 万元，实际总投入12000万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为地方资金专项债券。

资金使用情况：该项目年初预算数12000万元，全年预算数    12000万元，全年执行数 12000万元，预算执行率为100%，用于支付项目实施进程中的各项费用12000万元。

（二）项目绩效目标。

- 总体目标：

- （1）、喀拉峻景区沿线提升及景区电力改造项目：涉及喀拉峻景区沿线40公里；布拉克门票站—遗产展示馆沿途改造；骆驼驿站加固及运营；景区警务站改造，及景区沿线相关配套附属设施建设。停车场3个；景区内红色旅游景点打造，喀拉峻景区阔克段苏电力敷设（20公里）高压地埋电缆，及景区相关配套附属设施建设。

（2）喀拉峻景区道路建设项目新建景区道路60.9公里，其中沙石化道路30公里，硬化道路30.9公里。

（3）喀拉峻景区旅游厕所及停车场（停靠站）建项目新建3A级旅游厕所、生态停车场、游客休憩廊庭厅、停靠点等基础设施建设，及相关配套附属设施建设。

（4）喀拉峻景区安全设施建设项目停景区内观景平台、停车场等基础服务设施遮阳避雨廊亭等设施建设及相关配套附属设施。

2、阶段性目标：

（1）前期准备：为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。按时办理完成三证一书等项目前期手续，避免后续出现不必要的麻烦。通过制定项目实施方案，经项目负责人审核通过后，有序开展后续工程。

（2）组织实施：资金一到位，立即根据项目要求实施项目。项目责任人按照要求逐一进行项目部署安排，多跟施工方、设计方沟通交流，与两方之间做好纽带的角色，定期对工地进行督导检查工作发现问题解决问题，定期向相关领导进行项目工作汇报并请示工作，提高项目质量及效率性，全心全意为此项目顺利竣工而努力圆满完成任务。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在千里马招标网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 3 | 3 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 3 | 3 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 3 | 3 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 5 | 5 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 15 | 15 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 15 | 15 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 100 |

3、评价方法

本次评价方法采用了比较法和因素分析法，原因是比较法是通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况，综合分析绩效目标实现程度。对项目最终验收情况与年度绩效目标对比、预算资金执行情况等相关因素进行比较。因素分析法是通过综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外因素，评价绩效目标实现程度。通过对项目的开展情况、项目产出数量、成本控制、资金拨付文件及自评报告等相关资料的收集和审核，综合分析各因素对绩效目标实现的影响。这两种评价方法是完全符合本次项目的评价标准和项目决策、项目过程、项目产出、项目效益四个维度进行评价等绩效评价的四个维度。

4、评价标准

本次评价标准主要采用了计划标准和行业标准，原因是计划标准是制定目标、计划、预算、定额等作为评价标准，此项目资金安排流程正式按此格式来完成的。行业标准是参照国家公布的行业指标数据制定的评价标准，是比较规范的能确保此项目的规范性和安全性。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年 3 月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年03月10日-3月20 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2021年 3月21日- 3 月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用比较法、因素分析法，坚持计划标准、行业标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 20 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 30 | 30 |
| 项目效益 | 30 | 30 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

项目立项依据《特克斯县发展和改革委员会文件》关于伊犁州特克斯县全域旅游基础设施建设项目可行性研究报告；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

项目是按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

伊犁州特克斯县全域旅游基础建设项目设立了项目绩效目标，与项目建设内容喀拉峻景区沿线提升及景区电力改造；布拉克门票站—遗产展示馆沿途改造；骆驼驿站加固及运营；喀拉峻景区道路建设项目新建景区道路60.9公里；喀拉峻景区旅游厕所及停车场（停靠站）建项目新建3A级旅游厕所、生态停车场、游客休憩廊庭厅、停靠点等基础设施建设，及相关配套附属设施建设。喀拉峻景区安全设施建设项目停景区内观景平台、停车场等基础服务设施遮阳避雨廊亭等设施建设及相关配套附属设施。具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

伊犁州特克斯县全域旅游基础建设项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共14条，其中量化指标条数共11条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证，预算内容与项目内容匹配，预算额度测算依据充分，是按照标准编制，预算确定的项目资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分，资金分配额度合理，与地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金12000万元，实际到位资金12000 万元，资金到位率100.00%。

2、预算执行率

年初预算数12000万元，全年预算数12000万元，全年执行数 12000万元，预算执行率为100.00%。

3、资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

已具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续已完备；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：公路长度，指标值： ≥60.9公里，实际完成值 60.9公里，指标完成率100 %；指标2：喀拉峻景区阔克段苏电力敷设，指标值：≥20公里，实际完成值 20公里，指标完成率100 %。；指标3：新建停车场，指标值：≥3个，实际完成值3个，指标完成率100 %；指标4：喀拉峻景区沿线改造，数指标值：≥40公里，实际完成值40公里。

2、质量指标：指标1：工程质量验收合格率，指标值： =100% ，实际完成值100% ，指标完成率100 %。

3、时效指标：指标1：项目开工时间，指标值：2021年5月1日，实际完成值：2021年5月1日，指标完成率100 %。；指标2：项目完工时间，指标值：2022年11月1日，实际完成值：2021年10月1日，指标完成率100 %。；指标3：项目完成及时率：，指标值=100% ，实际完成值100% ，指标完成率100 %。

4、成本指标：指标1：预算控制率，指标值： ≤100% ，实际完成值100% ，指标完成率100 %。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：提升特克斯县旅游品牌，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升；指标2：提供就业岗位，指标值：≥50个，实际完成值：提供就业岗位50个，指标完成率：100%。

2、可持续影响指标：指标1：项目使用年限，指标值：≥20年，实际完成值：20年，指标完成率：100%。

3、满意度指标：指标1：游客满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率：100%；指标2：当地居民满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率：100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

（二）存在的问题及原因分析

1、存在的问题：    此项目绩效指标没有产生偏差，资金管理方面也没有出现问题。为确保项目顺利进行，提前做好项目规划，将所列计划再三审核。在项目实施过程中做好定期监督检查，严格按照项目管理规范进行，在项目资金使用过程中，严格落实把关，按照项目资金使用范围做好审核工作，让项目资金落于实处。在项目完成后，做好受益群众民意调查及项目防范工作。

严格坚持先做事、后验收、再拨付的原则，基本杜绝了资金被挤占和挪用现象的发生，跟踪检查到位。财政、纪检、监察等职能部门全面参与专项资金事前、事中和事后全过程的监管。在监督环节上，实行关口前移，从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查稽核相结合的监督制度上来，形成多环节全过程的监督管理格局，尽量早发现问题，早解决问题。

- 有关建议

- 加大项目绩效管理培训力度，贯彻落实相关办法及制度。采取集中学习、讲座、专题会议等方式，加大对参与绩效管理工作的人员培训力度，进一步统一认识，充实业务知识。以提高工作人员素质，以达到预算绩效管理标准化、常态化的要求，最终实现提高绩效管理工作效率及质量的目标。

- 财政和项目实施单位严格实行“三专”管理，即设专户、建专帐、定专人。同时，资金拨付除坚持按项目计划、工程进度和质量分阶段验收拨款外，还坚持部门联审制，项目单位先做事、后报帐，从而确保专项资金专款专用，有效地防止了截留、挤占和挪用。

七、其他需要说明的问题

无