项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称： 特克斯县2021年林业草原生态保护恢复项目

实施单位（公章）： 特克斯县林业和草原局

主管部门（公章）：特克斯县林业和草原局

项目负责人（签章）： 胥洪军

填报时间：2022年4 月 12日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

随着社会经济的发展和生活水平的提高，人类对自然资源的依赖 越来越严重。由于草原资源具有保护与利用的双重属性，既是区域生 态保护的绿色屏障，又是牧民的生产资料，因此草原保护和利用的矛 盾尤为突出，草原退化现状持续恶化。从草原生态方面来看，由于气 候变暖，草原资源过度开发利用，导致草原生态环境的持续退化，干旱区生态安全受到前所未有的严重威胁。要保护好草原生态环境，保证草原生态可持续发展，必须寻求草原保护和合理利用的有效途径和措施。

2、主要内容及实施情况

主要内容：特克斯县 2021 年中央财政林业草原生态保护恢复资金（草原生 态修复治理补助）退化草原生态修复治理 7.3 万亩，其中补播改良 1 万亩；补充灌溉 0.3 万亩；围栏 6 万亩。 草原有害生物防治 28 万亩，其中鼠害防治 15 万亩、虫害防治 13 万亩；监管监测及科技支撑 1 项。2021年完善退耕还林政策补助0.0979万亩，2017年退耕还林第五年补助面积0.3万亩

实施情况：补播改良 1 万亩；补充灌溉 0.3 万亩；围栏 6 万亩。 草原有害生物防治 28 万亩，其中鼠害防治 15 万亩、虫害防治 13 万亩；监管监测及科技支撑 1 项。 2021年完善退耕还林政策补助0.0979万亩，2017年退耕还林第五年补助面积0.3万亩。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数1045.81万元，全年预算数1045.81万元，实际总投入1045.81万元，该项目资金已全部落实到位，资金来源为中央财政资金。

资金使用情况：该项目年初预算数1045.81万元，全年预算数    万元，全年执行数735.75万元，预算执行率为70%，用于：2021年林业草原生态保护恢复资金：735.75万元。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：完善退耕还林政策给予补助，巩固好退耕还林成果；对新一轮退耕还林还草任务给予补助，实现国土绿化，改善水土流失情况，保障新一轮退耕任务落实，提高退耕农户满意度;                                                                                        目标；对退化草原生态修复治理面积给予补助，实现草原生态保护与修复。

2、阶段性目标：2021年按照验收情况，申请兑现2585亩、兑现资金103.4万元；2021年按照验收情况，申请兑现662.9亩、兑现资金5.9661万元；草原生态修复治理补助项目已完成退化草原生态修复治理1.3万亩，草原有害生物防治面积28万亩。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握特克斯县 2021 年第一批中央财政林业草原生态保护恢复项目具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

特克斯县2021年林业草原生态保护恢复项目

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行特克斯县2021年第一批中央财政林业草原生态保护恢复项目评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在特克斯县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

特克斯县2021年林业草原生态保护恢复项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 5 | 5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 5 | 5 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 5 | 5 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 5 | 5 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 5 | 5 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 5 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 5 | 5 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 5 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 5 | 3.3 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 5 | 5 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 8.42 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 10 | 10 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 10 | 10 |
| 总分 |  |  |  | 100 | 96.75 |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用最低成本法，原因是：林业草原生态保护恢复项目采用最大成本法能最大程度的提高资金的使用效益，使得成本最小的基础上保护好草原生态环境，保证草原生态可持续发展。并且应政府采购要求。

4、评价标准

本次项目支出绩效自评采用行业标准，原因是：林业草原生态保护恢复项目采用行业标准，更具体的对草原退化现状持续恶化进行比较。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年3月1日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年3月12日- 3月 21 日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2022年3月22日-3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用最低成本法，坚持行业标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

特克斯县2021年林业草原生态保护恢复项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 30 | 30 |
| 项目过程 | 25 | 25 |
| 项目产出 | 25 | 21.75 |
| 项目效益 | 20 | 20 |
| 合计 | 100 | 96.75 |

- 评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益大部分达到了预期要求，得分为96.75分，项目大部分达成年度指标，指标未达成年度指标的原因是补充灌溉尚未使用。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；项目立项符合行业发展规划和政策要求；项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目不与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；

事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

特克斯县2021年林业草原生态保护恢复项目项目设立了项目绩效目标，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

特克斯县2021年林业草原生态保护恢复项目将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共12条，其中量化指标条数共10条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量是与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金1045.81万元，实际到位资金1045.81万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数1045.81万元，全年预算数1045.81万元，全年执行数735.75万元，预算执行率为70%。

3、资金使用合规性

符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：完善退耕还林政策补助面积（万亩）    ，指标值：0.0979万亩，实际完成值0.06629 万亩，指标完成率67.71 %偏差原因：验收合格面积为0.06629万亩，验收未合格0.03161万亩。    指标2：新一轮退耕还林第三次补助面积（万亩），指标值：0.3万亩，实际完成值0.2585万亩，指标完成率86.16%，偏差原因：验收合格面积为0.2585万亩，验收未合格面积0.0415万亩，指标3：围栏建设（公里）指标值：=60，实际完成值60，指标完成率100%， 指标4：退化草原生态修复治理（万亩） 指标值：=1，实际完成值1，指标完成率100 %，指标5：草原有害生物防治面积（万亩）指标值：=28，实际完成值28，指标完成率100%。

2、质量指标：指标1：项目合格率（%）指标值：≥85%，实际完成值：85%，指标完成率：100%。

3、时效指标：

指标1：完善退耕还林政策补助及时率指标值：≥90%，实际完成值：90%，指标完成率：100%。

4、成本指标

指标1：草原生态修复成本（万元）指标值：≦917万元，实际完成值626.38万元，指标完成率68.3 %，偏差原因：：0.3万亩补充灌溉未实施完成，6万亩围栏未定案审核，1万亩退化草原补播未验收。

指标2：新一轮退耕还林第三次补助标准（元/亩）指标值：≦400，实际完成值400，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1、生态效益指标：指标1：同类型退化草原治理有一定效果，指标值：有一定效果，实际完成值：有一定效果，指标完成率：100%。

2、可持续影响指标：指标1：持续发挥生态作用显著，指标值：显著，实际完成值：显著，指标完成率：100%。

3、满意度指标：指标1：退耕农户和牧民满意度，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率：100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

建立、完善以项目经理为首的安全生产领导组织，有组织、有领导的开展安全管理活动。承担组织、领导安全生产的责任；建立各级人员安全生产责任制度，明确各级人员的安全责任。抓制度落实、抓责任落实，定期检查安全责任落实情况，及时报告。

（二）存在的问题及原因分析

天然草原生态修复治理受自然环境的影响，尤其是降水和土壤 温度决定工程的成败。生态修复治理项目具有其长期性、艰巨性、 复杂性和公益性，见效慢、实施难度大。尤其是降雨量短缺的山前平原，播后完全靠自然降雨，遇到旱年就失败。

六、有关建议

- 希望针对不同的退化草地类型，研究出有针对型的治理技术和模式以满足退化草地补播改良所需草种需求。

七、其他需要说明的问题

无