项目支出绩效评价报告

（2021年度）

项目名称：特克斯县政务大厅改扩建项目

实施单位（公章）： 特克斯县政务服务中心

主管部门（公章）： 特克斯县政府办

项目负责人（签章）： 李玉玲

填报时间：2022年 4月 12日

项目支出绩效评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。

1、项目背景

本工程为10层综合办公楼，其中一、二层层高为4.5m，三层层高为3.6m。一、二层建筑面积各为1995.48㎡，三层建筑面积为1318.632㎡。

一层为公共办公服务窗口，改建面积1197.288㎡，吊顶拆除新建，南面办公窗口拆除，大理石柜台（1.03m*0.83m）拆除66.7m，LED吊楣拆除66.7m，新建大理石柜台（1.03m*0.83m）4.42m。

二层东侧为餐厅，西侧为办公室。西侧办公室改为公共办公窗口，改建面积520.41㎡，吊顶拆除新建，墙体隔断全部拆除，新建大理石柜台（0.8m*0.83m）29.05m，新建LED显示屏吊楣31.15m，新建咨询台3.3m，新安装全彩LED显示屏5.11㎡，灯箱宣传片（4.8m*2.4m）2个，新安装壁挂式明暖260片，配备网络交换机、路由器、机柜等。

三层为敞开式办公区，改建面积771.199㎡，吊顶拆除新建，新建大理石柜台（0.8m*0.83m）70.33m，新建咨询台3.3m，灯箱宣传片（4.8m*2.4m）4个，配备网络交换机、路由器、机柜等。1、项目背景

2、主要内容及实施情况

主要内容：确保特克斯县政务服务中心综合楼服务大厅改（扩）建项目的顺利进行，尽快打造成“一站式”为企服务窗口，营造起“集中、透明、便民、高效、廉洁”的营商环境，行政大厅将一层、二层、三层改扩建服务大厅公共办公窗口

实施情况：已完成采购安装办公电子设备81台，完成采购办公桌椅242套，完成对一、二、三楼2359.1㎡的改造。

3、资金投入和使用情况

资金投入情况：该项目年初预算数198.42万元，全年预算数    198.42万元，实际总投入198.42万元，该项目资金已落实到位198.42万，资金来源为当年财政拨款。

资金使用情况：该项目年初预算数198.42万元，全年预算数    198.42万元，全年执行数132万元，预算执行率为66.53%，用于：采购99台电脑，335套办公用具，改造2359.1㎡大厅。

（二）项目绩效目标。

1、总体目标：通过改造政务服务中心综合楼服务大厅一楼至三楼，新增改造面积2359平米，提升管理效率，方便群众及工作人员办事、改善工作环境，从而显著改善信息指导，营造环境舒适、办事便捷的工作环境，提高工作效率和质量，群众办事更便捷。

- 2、阶段性目标：拆除一层A、B厅南面28个办公窗口，从原来的U型办公窗口变成L型办公窗口，保留35个窗口，扩大办事大厅公共等待区，满足疫情防控工作要求。二层右面餐厅改造U型办事大厅32个窗口，公共等待区288㎡，预计可放置3人位椅子30组。左面公共区保留两间办公室，其余墙体隔离全部拆除，改建成L型办公窗口22个，公共等待区220㎡，预计可放置3人位椅子20组。所有窗口后台预留3.5m空间，可放置文件柜及办公桌，灵活调配使用。三层公共办公区改建一字型办公窗口48个，其中16个办公窗口后台预留2m空间，可放置文件柜；32个办公窗口后台预留3.5m空间，可放置文件柜及办公桌，灵活调配使用。公共等待区220㎡，预计可放置3人位椅子40组。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。

1、绩效评价目的：

通过绩效评价，客观地评判项目的管理绩效，了解和掌握特克斯县政务服务中心（改扩建）经费的具体情况，评价该项目资金安排的科学性、合理性、规范性和资金的使用成效，及时总结项目管理经验，完善项目管理办法，提高项目管理水平和资金使用效益。促使我局根据绩效评价中发现的问题，认真加以整改，及时调整和完善单位的工作计划和绩效目标并加强项目管理，提高管理水平，同时为项目后续资金投入、分配和管理提供决策依据。

2、绩效评价对象：

特克斯县政务服务中心（改扩建）

3、绩效评价范围：

本次评价从项目决策（包括绩效目标、决策过程）、项目管理（包括项目资金、项目实施）、项目产出（包括项目产出数量、产出质量、产出时效和产出成本）项目效益四个维度进行特克斯县政务服务中心（改扩建）评价，评价核心为专项资金的支出完成情况和效果。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则

（一）科学公正。本次项目支出绩效评价运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（二）统筹兼顾。本次项目支出绩效评价由本单位自主实施，即“谁支出、谁自评”。

（三）激励约束。本次项目支出绩效评价结果与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（四）公开透明。本次项目支出绩效评价结果已依法依规公开在特克斯县人民政府网站上，并自觉接受社会监督。

2、评价指标体系（附表说明）

特克斯县政务服务中心专项经费项目支出绩效评价指标体系

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标解释 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据 充分性 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责，用以反映和考核项目立项依据情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 立项程序 规范性 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 4 | 4 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标 合理性 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 绩效指标 明确性 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况。 | 4 | 4 |
|  | 资金投入 | 预算编制 科学性 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 资金分配 合理性 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况。 | 4 | 4 |
| 过程 | 资金管理 | 资金到位率 | 实际到位资金与预算资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 | 4 | 4 |
|  |  | 预算执行率 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况 | 4 | 4 |
|  | 资金管理 | 资金使用 合规性 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。 | 4 | 4 |
|  | 组织实施 | 管理制度 健全性 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。 | 4 | 4 |
|  |  | 制度执行 有效性 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况。 | 4 | 4 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 | 10 | 10 |
|  | 产出成本 | 成本节约率 | 完成项目计划工作目标的实际节约成本与计划成本的比率，用以反映和考核项目的成本节约程度。 | 10 | 10 |
| 效益 | 项目效益 | 实施效益 | 项目实施所产生的效益。 | 8 | 8 |
|  |  | 满意度 | 社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。 | 8 | 8 |
| 总分 |  |  |  |  |  |

3、评价方法

本次项目支出绩效自评采用成本效益分析法方法，原因是：

成本-效益分析作为一种经济决策方法，将成本费用分析法运用于政府部门的计划决策之中，以寻求在投资决策上如何以最小的成本获得最大的收益。

4、评价标准

本次项目支出绩效自评采用计划标准，原因是：本项目需采购99台电脑，335套办公用具，改造2359.1㎡大厅，所需费用较多，整体环节公开透明，因此计划标准符合此次项目制定标准。

（三）绩效评价工作过程。

1、前期准备：

2022年3月 1 日，开始前期准备工作，评价组通过前期调研确定绩效评价对象和范围，确定了评价的目的、方法以及评价的原则，根据项目的内容和特征制定了评价指标体系及评价标准以及评价实施方案，修正并确定所需资料清单，最终确定绩效评价工作方案；

2、组织实施：

2022年月1日-  3月15日，评价工作进入实施阶段，评价组收集绩效评价相关数据资料，进行现场调研、座谈；并与项目实施负责人沟通，了解资金的内容、操作流程、管理机制、资金使用方向等情况，分析形成初步结论。

3、分析评价：

2022年3月15日- 3月31日，评价组按照绩效评价的原则和规范，对取得的资料进行审查核实，对采集的数据进行分析，按照绩效评价指标评分表逐项进行打分、分析，汇总各方评价结果，综合分析并形成评价结论。

三、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况

本项目严格按照科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的绩效评价原则，采用成本效益分析法，坚持计划标准对本项目的立项、项绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益进行了综合评价。

特克斯县政务服务中心改扩建项目评价得分情况

| 一级指标 | 权重分 | 得分 |
| --- | --- | --- |
| 项目决策 | 24 | 24 |
| 项目过程 | 20 | 20 |
| 项目产出 | 40 | 40 |
| 项目效益 | 16 | 16 |
| 合计 | 100 | 100 |

（二）评价结论

本项目的项目决策、项目过程、项目产出、项目效益均达到了预期要求，最终得分为100分，项目达成年度指标。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。

1、立项依据充分性

项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策；为贯彻落实自治区党委“1+3”工作部署和疫情防控常态化要求，持续深化和推进“放管服”改革、“最多跑一次”的目标任务，聚力重点领域和关键环节，打通“堵点”、破解“痛点”、攻克“难点”，进一步优化提升营商环境，打造集成办理“一站式”为企服务窗口，推动县域经济高质量发展。同时，为有效解决当前我县行政服务中心大厅面积不足，功能不全的实际情况，经县委常委会议研究决定，拟对特克斯县政务服务中心一、二、三楼进行改（扩）建，项目立项与部门职责范围相符，属于部门履职所需；项目属于公共财政支持范围，符合中央、地方事权支出责任划分原则；项目未与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。

2、立项程序规范性

项目按照规定的程序申请设立；审批文件、材料符合相关要求；事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。

3、绩效目标合理性

特克斯县政务服务中心专项经费项目设立了项目绩效目标，与行政服务大厅改（扩）建后，现共计进驻33个单位（77个窗口），根据疫情防控及“一窗受理”、“一网通办”、一站式服务需求，合理布局，划分区域，目前已达人员不聚集、工作人员不紧张的最优服务状态。二楼项目审批服务大厅已实现只进一扇门“最多跑一次，服务零距离”的“一站式”项目审批最优营商服务环境中心具有相关性，项目的预期产出效益和效果也均能符合正常的业绩水平，并且与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。

4、绩效指标明确性

特克斯县政务服务中心（改扩建）将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，一级指标共3条，二级指标共7条，三级指标共14条，其中量化指标条数共12条，所有绩效指标均通过清晰、可衡量的指标值予以体现，并且做到了与项目目标任务数或计划数相对应。

5、预算编制科学性

预算编制经过科学论证；预算内容与项目内容匹配；预算额度测算依据充分，按照标准编制；预算确定的项目投资额或资金量与工作任务相匹配。

6、资金分配合理性

预算资金分配依据充分；资金分配额度合理，与项目单位或地方实际相适应。

（二）项目过程情况。

1、资金到位率：

预算资金198.42万元，实际到位资金198.42万元，资金到位率100%。

2、预算执行率

年初预算数198.42万元，全年预算数198.42万元，全年执行数132万元，预算执行率为66.53%.

3、资金使用合规性

本项目资金符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；符合项目预算批复或合同规定的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。

4、管理制度健全性

本项目已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整。

5、制度执行有效性

本项目遵守相关法律法规和相关管理规定；项目调整及支出调整手续完备；项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位。

（三）项目产出情况。

1、数量指标：指标1：改造面积，指标值：2359.1㎡，实际完成值2359.1㎡ ，指标完成率100%；指标2：采购办公设备 ，指标值：99台 ，实际完成值81，指标完成率81.8%，偏差原因：方案预定数量与实际数量偏差。指标3：采购办公家具，指标值：335套 ，实际完成值242套，指标完成率72.2%，偏差原因：方案预定数量与实际数量偏差。

- 质量指标：指标：项目验收合格率，指标值：98%，实际完成值98%，指标完成率100%。

- 时效指标：指标1：开工时间，指标值：2021年2月1日，实际完成值2021年2月1日；指标2：完成时间，指标值：2021年3月30日，实际完成值2021年3月30日，指标完成率100%。

4、成本指标：指标1：土建及装修成本，指标值：121.72万元，实际完成值55.3万元，指标完成率45.43%；指标2：办公电脑设备及办公家具，指标值：59.2万元，实际完成59.2万元，指标完成率100%；指标3：项目前期费用，指标值：17.5万元，实际完成17.5万元，指标完成率100%。

（四）项目效益情况。

1、社会效益指标：指标1：办事效率提高率，指标值：≥10%，实际完成值19%，指标完成率100%；指标2：办公环境改善率，指标值：95%，实际完成值95%，指标完成率100%

2、可持续影响指标：指标1：综合楼服务大厅使用年限，指标值：≥5年，实际完成值5年以上，指标完成率：100%。

3、满意度指标：指标1：办事群众满意度，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%；指标2：服务人员满意度，指标值：≥95%，实际完成值95%，指标完成率100%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

被项目在实施期间，领导重视，制度完善，公开透明，按照要求建立相关台账，施工期间按照科学合理的施工时间，没有造成办事群众因施工无法办理业务的情况。

- 存在的问题及原因分析

主要存在预算编制和执行偏差问题。问题发生的原因是，我单位主要负责全县行政审批相关事项，在预算编制时无法准确计算相关费用，因而造成预算编制和执行偏差问题

- 有关建议

进一步强化预算管理意识，预算编制前多与各单位做好沟通衔接，提高预算编制的科学性、合理性、准确性和可控性。

- 七、其他需要说明的问题

无