附件7：

伊犁州特克斯县水利局整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县水利局

填报时间：2022年4月25日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1、主要职能

（一）负责保障水资源的合理开发利用。贯彻执行国家、自治区、自治州有关水利工作的法律、法规、条例和方针政策。组织编制全县流域综合规划、防洪规划、地下水开发利用保护规划、水能规划等重大水利规划，并依法监督实施。组织编制全县水利、水产业建设中长期发展规划和年度计划。制定水利工程建设有关制度并组织实施，按照规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目；提出水利建设投资安排建议并组织实施。

（二）负责全县生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施县域水资源的统一监督管理，会同有关部门制定全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，组织开展水资源调查及水能资源调查评价工作，负责县域内流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度；负责水能资源开发利用、水电建设管理，指导水利行业供水和乡镇供水工作。
	 （三）负责水资源保护工作。会同有关部门组织编制县水资
源保护规划；组织拟定重要河流湖泊的水功能区划并监督实施；参与指导入河排污口设置工作，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议；指导饮用水水源保护工作；指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作；指导水生态保护与修复工作。
	 （四）负责防治水旱灾害，承担县防汛抗旱指挥部办公室的日常工作。组织、协调、监督防汛抗旱工作，对重要河流、湖泊、水库及水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度。指导县域水利突发公共事件的应急管理工作。
	 （五）负责节约用水工作。拟定节约用水规定，编制节约用水规划。监督执行有关标准定额，指导和监督节约用水工作，指导节水型社会建设工作。
	 （六）负责水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导河流、湖泊、水库、河口、滩涂的治理和开发；负责河道管理范围内工程项目建设的管理，负责流域的综合治理和开发。组织实施河道采砂许可制度。 
	 （七）负责水利工程建设与运行管理。协助组织具有控制性或跨流域、跨区域的重要水利工程的建设与运行管理。组织实施水利工程建设的监督。对县水利建设市场进行监督管理。提出水利建设投资安排建议并组织实施，对水利项目资金的运用实施监督。对水利系统国有资产的保值增值进行监督管理。
	 （八）主管全县的水土保持工作。组织拟定水土保持规划并监督实施，组织水土流失的综合防治、监测预报，负责开发建设项目水土保持方案的送审报批、监督实施及水土保持设施的验收工作，组织水土保持设施补偿费和水土流失防治费的征收及监督使用，组织重点水土保持建设项目的实施。
	 （九）负责全县农村水利工作。组织协调农田水利基本建设、牧区水利建设、节水灌溉等工程建设与管理工作，组织指导农村水利社会化服务体系建设；负贵全县农牧区饮水安全工程建设和供水管理工作。
	 （十）负责重大涉水违法事件的查处，受县人民政府的委托协调、仲裁、处理县域内重大水事纠纷。组织指导水政监察和水行政执法。监督组织水利行业安全生产工作，组织水利工程的安全监管。
	 （十一）开展水利科技、教育和外事工作。参与组织重大水利、水电、水产等科学研究、技术引进和科技推广；组织开展水利行业质量监督工作；开展水利信息化工作；会同有关部门处理国际河流有关涉外事务；组织水利行业外资引进工作。负责水利人才技术队伍建设。
	 （十二）负责管理全县渔业水产和渔政管理工作。
	 （十三）承办特克斯县人民政府交办的其他事项。

2、机构人员构成

（1）组织机构设置：

特克斯县水利局无下属预算单位，下设7个科室，分别是：项目办、综合办公室、财务室、档案室、质检站、河长办、水政办。

（2）2021年特克斯县水利局实有在职人员为39人，其中：

行政在职39人（上年34人），同比上年增加5人。

实有退休人员34人（上年33人）,同比上年增加1人。

- 重点工作计划

- 2021年水利工程建设5351.05万元。实现“12345”水利工作目标，即：深化一项改革(供水、水管体制改革)，增强两个意识(责任意识、服务意识)，强化三项管理(水资源统一管理、工程建设管理、水利应急管理)，加强四项能力建设(党的建设、作风建设、人才队伍建设、依法治水能力建设)，着力实施五项重点工程(农业灌溉工程、饮水安全工程、河流治理工程、水生态文明工程、水库除险巩固工程)，全力抓好水利局各项工作，不断加快全县水利改革发展进程。

- 保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位；保障单位各项日常工作，确保机构运转正常；保障正常缴纳退休人员社保及正常福利支出。

（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

1、部门单位整体支出规模

2021年批复水利局预算为5972.32万元，其中：财政拨款为5972.32万元。年中追加5574.51万元，调整率1401.30%。对比上年166814,86万元减少160842.54万元，下降2693.13%。

2021年实际决算支出5972.32万元，执行率100%，其中：

- 基本支出621.27万元，占总支出的10.40％，主要用于本部门机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出490.95万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出122.86万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助7.47万元，主要用于退休费和生活补助。

- 项目支出5351.05万元，占总支出的89.60％。其中：主要用于完成1、大中型水库移民后期扶持基金339.11万元。2、农林水支出5011.93万元（其中防汛59.47万元、农村水利123.04万元、饮水工程150万元、其他水利支出443.86万元、扶贫资金4235.56万元）。

（3）本年度重点项目支出 1400万元，重点支出保障率26.16%。其中重点保障项目是新疆伊犁州特克斯县灌区节水工程（微喷灌溉）项目安排1400万元，主要用于完成乔拉克铁热克镇塔斯巴斯掏村加勒克帕克片区草场微喷灌溉1万亩地及附属设施建设工程。

（4）本年度我单位无政府采购预算。

2、整体支出评价使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

（1）整体支出评价使用方法

2021年水利局整体绩效采用综合指数评价办法，原因是结合水利行业自身特点，在一个建设成本期对水利项目一个综合的考量。并把各项绩效指标的实际水平，对照评价标准值，分别计算各项指标评价得分，再按照设定的各项指标权数计算出综合评价得分，分析评价绩效目标实现情况的评价方法。

（2）整体支出评价主要内容

①绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

②资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（3）整体支出评价涉及对象及范围

涉及对象：本次评价对象是水利局所有财政资金支出活动。

整体支出评价范围：

①基本支出621.27万元，其中：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。

②项目支出 5351.05 万元：1、新疆伊犁州特克斯县安全饮水提升巩固工程（喀拉达拉镇喀布萨朗村）2、新疆伊犁州特克斯县纳瓦干渠工程3、新疆伊犁州特克斯县农村安全饮水提升巩固工程（巴喀勒克村）4、新疆伊犁州特克斯县灌区节水工程（倒虹吸维修工程）、5、新疆伊犁州特克斯县灌区节水工程（微喷灌溉）6、新疆伊犁州特克斯县灌区扬水工程（阔步阿布勒特果园改造工程）7、特克斯县齐勒乌泽克沟齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村至托特库勒村段中小河流治理及2021年度农村饮水安全工程维修养护项目。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理

1、预算编制管理

水利局严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照预算法要求，部门预算及绩效目标在特克斯县人民政府网公开，广泛接受社会监督。

2、预算支出管理

水利局按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照水利局《预算管理制度》相关规定和水利局《资金支出管理制度》规定流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照水利局《政府采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）基本支出管理及使用情况

2021年基本支出预算安排621.27万元，实际到位621.27万元,实际支出621.27万元，占总支出的10.40％，其中：工资福利支出490.95万元、商品和服务支出122.86万元、对个人和家庭的补助7.47万元、主要用于人员支出和对个人和家庭的补助。资本性支出0万元。

2021年基本支出比上年500.47万元,增加了120.80万元，上升24.14%，支出上升的主要原因是人员增加，工资上调。

2021年一般公共预算“三公”经费数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.8万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

（三）专项支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年预算安排专项资金31.97万元，实际到位31.97万元, 到位率100％,其中:中央转移支付项目资金0万元，自治区资金31.97万元，本级安排0万元。

2、专项资金实际使用情况

2021年专项资金支出31.97万元，占总支出的90%，其中2021年专项项目支出比上年166814,86万元减少161463.81万元，下降    97%。支出减少的主要原因是项目资金减少。其中：1、乔镇莫因桌勒村最后一公里项目20万元，新建700米的防渗斗渠1个涵洞、5个分水闸。2、四乡土地熟化项目60万元，改善土地耕作能力753亩，拉运肥料13045方，输通引水渠1.5公里。3、霍斯库勒村引水渠47万元，新建U型防渗渠2.3公里，渡槽1座。4、库克苏乡旅游联合体道路工程208万元，新建1.5公里的柏油路，500米排水渠。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，水利局主要采取四项措施。

一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。其中：

（1）制定了《项目资金支出管理》，《资金支出管理制度》专项资金管理办法，，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立水利项目专项资金专帐，做到有据可依，有据可查。

（3）制订了水利项目实施方案，确保项目顺利开工、完工。

（4）认真组织水利项目验收，确保水利工程。

专项资金涉及政府采购项目的，按照水利局《政府采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。

- 部门单位专项组织实施情况

- 专项组织情况分析

1、前期准备

年初我单位下发的4个专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。详细如下：收集部门成立背景资料、部门战略目标、中长期工作规划、部门职责、组织构成及其职能、预算编制等资料，并组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，梳理并确认工作任务及要求、部门内部管理制度及存量资源。梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2、组织实施

水利局通过文件研读和前期调研等方式，收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金项目下达的绩效目标表，按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门自行设定并经财政审核备案后，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

一是对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

二是对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

截止12月30日，水利局4个专项均按照时间计划保质、保量完成。

- （二）专项管理情况分析

1、资金到位及使用情况

2021年涉及专项资金31.97万元，实际到位 31.97万元，资金到位率100%。截止到2021年12月3日执行31.97万元，执行率100%。其中：2021年结转专项资金0万元，实际执行0万元，执行率为0%；2021年新增专项资金31.97万元，实际执行31.97万元，执行率为100%。

2、资金管理情况

水利局严格执行《专项资金管理办法》文件精神要求，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益。遵守相关法律法规，严肃财经纪律，自觉接受财政、审计、监察监督检查。

- （三）项目实施情况分析

1、组织情况

水利局根据2021年4个项目的绩效目标及工作内容，将其细化分工至本单位各个科室由项目办和质检站牵头，由科室负责人为第一负责人，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求项目办和质检站按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，并报上半年工作情况总结，5月和8月对工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

2、管理情况

2021年水利局实施的4个项目，由相关业务处室项目办和质检站指派专人进行全过程跟踪管理，并统筹推进项目实施，由主管项目领导不定期对项目进度进行调度，并对项目质量进行控制。

3、监管情况

特克斯县齐勒乌泽克沟齐勒乌泽克镇齐勒乌泽克村至托特库勒村段中小河流治理是由卡哈别克同志项目实施方案、项目预算、项目建设进度、项目成本、项目验收等环节，全过程对项目进行监管，并向水利局主管项目主要领导报告，以推进项目建设和提高项目质量，以发挥资金使用效益。

- （四）绩效情况分析

1、成本控制情况

水利局所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》。4个专项项目预算总额为31.97万元，在项目实施过程中，业务人员加强项目管理，合理控制项目成本，截止项目结束，4个项目总成本为31.97万元，不存在超支情况。

2、成本节约情况

水利局所涉及专项项目使用资金比专项项目总预算减少 0万元，项目节约率为0%。

- （五）项目效率性分析

1、实施进度

2021年水利局共涉及专项项目4个，截止到2021年底，通过专项项目实施过程中的有效监督，我单位按预期完成了4个专项的各项专项任务，项目总体完成率为100%。

2、完成质量

4个专项项目完成质量情况如下：

- 乔镇莫因桌勒村最后一公里项目20万元，新建700米的防渗斗渠1个涵洞、5个分水闸。

- 四乡土地熟化项目60万元，改善土地耕作能力753亩，拉运肥料13045方，输通引水渠1.5公里。

- 霍斯库勒村引水渠47万元，新建U型防渗渠2.3公里，渡槽1座。

- 库克苏乡旅游联合体道路工程208万元，新建1.5公里的柏油路，500米排水渠。

- （六）项目效益性分析

4个专项项目预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响如下：

- 1、乔镇莫因桌勒村最后一公里项目20万元，新建700米的防渗斗渠1个涵洞、5个分水闸。

- 2、四乡土地熟化项目60万元，改善土地耕作能力753亩，拉运肥料13045方，输通引水渠1.5公里。

- 3、霍斯库勒村引水渠47万元，新建U型防渗渠2.3公里，渡槽1座。

- 4、库克苏乡旅游联合体道路工程208万元，新建1.5公里的柏油路，500米排水渠。

四、资产管理情况

（一）资产配置情况

2021年水利局资产总额191.96万元，其中流动资产0万元，固定资产净值191.96万元（其中：土地、房屋及构筑物115万元，占固定资产净值的60%；通用设备76.96万元，占固定资产净值的40%。

本年度流动资产0万元，与上年持平，原因是：无变动。

本年度固定资产191.96 万元，比上年持平，原因是：无变动。

实际在用固定资产191.96万元，固定资产利用率100%

（二）资产管理情况

1、水利局固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《固定资产管理办法》、《货币资金管理制度》和《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

2、流动资产根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

2021年度我单位年初预算安排397.81万元，年中调整5574.51万元，截止12月底支出5972.32万元，执行率100%。

1、预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。

2、全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性评价

2021年，在州水利局大力支持和县委、县政府的正确领导下，水利局迎难而上、务实重干，积极推动各项水利工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。

1、圆满完成2021年水利工作

2021年，特克斯县水利局党组班子团结带领全体水利人，认真积极贯彻党的十九届四中、五中、六中全会精神，紧紧围绕县委、政府关于民生水利重大战略部署，牢牢把握“水利工程补短板、水利行业强监管”的水利改革发展总基调，围绕乡村振兴战略重点工作，加强七大灌区建设，巩固提升农村饮水安全建设，围绕防汛抗旱基础设施及体系建设、水生态文明示范县建设，在农牧区水利基础设施建设和防洪建设上取得新成绩，在全面推行河长制工作取得阶段性成果，在水管、供水管理上有所创新。全县灌溉服务水平及农村饮水安全覆盖率进一步提高，河（湖）环境得到较大改善，逐步缓解了我县工程性缺水、水资源分布及利用不平衡、不充分的矛盾，实现“河畅、水清、鱼游、岸绿、库美”的水生态环境目标。

2、水利任务提前完成

2021年水利局完成7个项目，投资5351.05万元。在项目推进过程中，水利局实行项目建设的挂图作战，倒排工期，定任务、定进度、定责任，班子成员及技术骨干深入一线，工程技术人员和工程监理，吃、住在工地，确保工程进度不滞后。

3、保障供水成效显著

一是积极完成渠道清淤任务，2021年全县计划完成清淤长度总清淤191.5km，其中干渠23.7km、支渠68.4km、斗渠99.4km，在水利局的督促下，目前已全部完成。二是加强灌溉工程排查，对辖区水利工程进行隐患排查，对全县损毁干支渠及配套建筑物进行摸排、统计，对73座水利设施及建筑进行维修。三是强化水库管理，加快推进水库除险加固工程，根据水情及雨情增加巡查次数并做好巡查记录。四是保障农田灌溉，灌溉亩次108万亩次，引用毛水量1.85亿立方米。

4、维修水利工程全面达标，群众满意度高

一是对供水管网进行摸排检查，及时抢修，通过对水源地进行破冰、增加集中供水点保障居民正常用水，解决了98条管网上冻、1858户居民正常饮水问题。二是投资70万元维修养护资金，对各类安全饮水设施进行维修及更换，同时，保持24小时随时抢修，对居民用水、非居民用水、特种用水进行分类造册，保障居民供水正常。三是依法保护水源水质安全，落实好水源地保护和污染防治措施，从源头上确保农村饮用水水质安全。四是积极推进水表入户，2021年共安装水表1203块。五是切实保障了供水安全，争得专项资金200万元，对东部和北部水厂的运行养护和维修，六年来首次清理更换滤棉、滤料，对漏水和排水进行维修、防渗。为提高水的利用率，按照节约用水，计量收费的要求，在争得县政府的支持下积极与水表供应商对接，将现有蓝牙手机充费水表价格从500元降至260元，全县脱贫攻坚和在帮助群众减轻负担的基础上，有效地提高了水利用率。

（三）有效性评价

2021年水利支出的有效性主要体现在水利各项工作成效上，一是坚持理清职责，深化水利事业改革。一是将水管与供水基层站合并。保留水利服务站和农村安全饮水管理总站，将基层站合并为6个站所，共设置67个岗位，同时肩负农业灌溉及农村安全饮水工作任务，对各站所及片区进行重新划分，分配供水片区管理员，收入与绩效挂钩，目前一切运行平稳。二是优化人员结构，解除两站聘用人员60人，针对人员不足和空岗，采取公开招聘、择优录取的方式招聘13人。三是积极推进水价改革，新水价已于7月1日正式启用。

- 二是坚持科学调度，全面保障农业用水。一是积极完成渠道清淤任务，2021年全县计划完成清淤长度总清淤191.5km，其中干渠23.7km、支渠68.4km、斗渠99.4km，在水利局的督促下，目前已全部完成。二是加强灌溉工程排查，对辖区水利工程进行隐患排查，对全县损毁干支渠及配套建筑物进行摸排、统计，对73座水利设施及建筑进行维修。三是强化水库管理，加快推进水库除险加固工程，根据水情及雨情增加巡查次数并做好巡查记录。四是保障农田灌溉，灌溉亩次108万亩次，引用毛水量1.85亿立方米。

- 三是坚持民生导向，助力实现乡村振兴。一是对供水管网进行摸排检查，及时抢修，通过对水源地进行破冰、增加集中供水点保障居民正常用水，解决了98条管网上冻、1858户居民正常饮水问题。二是投资70万元维修养护资金，对各类安全饮水设施进行维修及更换，同时，保持24小时随时抢修，对居民用水、非居民用水、特种用水进行分类造册，保障居民供水正常。三是依法保护水源水质安全，落实好水源地保护和污染防治措施，从源头上确保农村饮用水水质安全。四是积极推进水表入户，2021年共安装水表1203块。五是切实保障了供水安全，争得专项资金200万元，对东部和北部水厂的运行养护和维修，六年来首次清理更换滤棉、滤料，对漏水和排水进行维修、防渗。为提高水的利用率，按照节约用水，计量收费的要求，在争得县政府的支持下积极与水表供应商对接，将现有蓝牙手机充费水表价格从500元降至260元，全县脱贫攻坚和在帮助群众减轻负担的基础上，有效地提高了水利用率。

- （四）坚持生态优先，强化河湖水域治理。一是县级河长带头执行河长制工作制度，共开展巡河8727次，巡河长度12425.6公里，清理垃圾240余吨。二是排查梳理各乡镇场辖区内主要河流沿河两岸乱占、乱采、乱堆、乱建等“清四乱”问题22处，已整改销号22处，通报乡（镇）、村两级巡河工作开展不力的河长5次。三是创建了河长+检察长的新模式，加大与检察院、公安机关等部门的横向联动，充分发挥执法合力，齐心协力维护河湖健康生态。四是严格落实管理范围划定和岸线规划工作要求，开展8条河流的确权登记和界桩埋设工作。

- （五）坚持规范执法，加强法治水利建设。一是认真贯彻落实“三条红线”，对重点用水企业和乡镇水厂实行取水流量在线监控。二是利用水日、水周，加强水法宣传，将所有涉水执法工作全面纳入水利大执法，加大执法力度。三是加强对农村水电站安全生产监督检查，查出隐患共17条，已全部整改。共发出《责令改正违法行为通知书》52份，强制拆除违规用电1处。开展水资源、水土保持专项检查7次，共下发限期责令整改通知42份。四是加大对河道、涉河审批建设项目、防汛设施及较大规模的开发建设项目的管理和巡查力度。

（六）坚持安全防范，加强水旱灾害防御。一是坚持防汛抗旱两手抓，充分发挥水利工程效益，优化抗旱水源调配，有力保障了抗旱灌溉和农村供水。二是针对天气变化，全面排查险工险段、蓄滞洪区、河道内村庄、城市低洼地等安全隐患，对全县重点水利设施及水利重点部位定期进行摸排，实行24小时防汛值班和领导在岗带班制度，确保安全度汛、万无一失。三是积极做好物资储备，申请防洪资金53万元，采购各类防汛物资近5万元。四是强化安全生产，定期开展大排查，认真开展“回头看”，确保安全生产不走形式、不出问题。

水利局整体绩效目标共设置一级指标3个，二级指标7个，三级指标12个，详细说明如下

六、存在主要问题

对绩效管控管理认识不足，不够细化明确，部分资金的执行能力和监管水平还需进一步提高，期待能提出更有针对性的措施来实施绩效管控机制。资金预算执行与项目完成工作率有偏差，业务科室与财务在今后要更加紧密的沟通，减少绩效目标的偏差。

七、改进措施和建议

改进本部门绩效监控组织、管理、实施方式等的思路。进一步加强与财政部门的协调配合，建立健全补助资金绩效管理，建立与绩效评价结果与资金分配挂钩的工作机制。在今后的工作中，将继续把高要求融入到平时的工作中，把会计科目更加规范化、更加明细化。通过每年的部门决算，可以更加清晰的了解单位收支结余及各项资产、负债情况，单位领导决策提供了数据依据。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 特克斯县水利局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |  |  | 实际执行（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 |  | 其他资金 |
|  | 人员保障 | 用于保障部门单位人员发放工资福利，及对个人和家庭补助 | 346.70 | 346.70 | 0.00 | 346.70 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | 运转保障 | 用于日常办公费、取暖费、三公经费、工会经费、福利费及其他商品和服务支出 | 51.11 | 51.11 | 0.00 | 51.11 | 0.00 |  | 0.00 |
|  | 金额合计 |  | 397.81 | 397.81 | 0.00 | 397.81 | 0.00 |  | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1：按照“12345”水利工作目标，即：深化一项改革(供水、水管体制改革)，增强两个意识(责任意识、服务意识)，强化三项管理(水资源统一管理、工程建设管理、水利应急管理)，加强四项能力建设(党的建设、作风建设、人才队伍建设、依法治水能力建设)，着力实施五项重点工程(农业灌溉工程、饮水安全工程、河流治理工程、水生态文明工程、水库除险巩固工程)，全力抓好水利局各项工作，不断加快全县水利改革发展进程。保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位；保障单位各项日常工作，确保机构运转正常；保障正常缴纳退休人员社保及正常福利支出； |  |  | 目标1：按照“12345”水利工作目标，即：深化一项改革(供水、水管体制改革)，增强两个意识(责任意识、服务意识)，强化三项管理(水资源统一管理、工程建设管理、水利应急管理)，加强四项能力建设(党的建设、作风建设、人才队伍建设、依法治水能力建设)，着力实施五项重点工程(农业灌溉工程、饮水安全工程、河流治理工程、水生态文明工程、水库除险巩固工程)，全力抓好水利局各项工作，不断加快全县水利改革发展进程。保障职工工资、社保及福利待遇正常发放并缴纳，确保民生工作落实到位；保障单位各项日常工作，确保机构运转正常；保障正常缴纳退休人员社保及正常福利支出； |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 保障在职人员人数 |  |  | ≥35人 |  | 35人 |  |
|  |  |  | 保障用车数量 |  |  | ≥3辆 |  | 3辆 |  |
|  |  |  | 供暖面积 |  |  | ≥1320平方米 |  | 1320平方米 |  |
|  |  | 质量指标 | 公用经费使用合理性 |  |  | =100% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 人员工资福利及补助发放及时性 |  |  | =100% |  | 100% |  |
|  |  |  | 公用经费支付及时性 |  |  | ≥90% |  | 90% |  |
|  |  | 成本指标 | 工资福利及补助人均支出 |  |  | ≤9.9万元 |  | 9.9万元 |  |
|  |  |  | 人均运转经费 |  |  | ≤1.46万元 |  | 1.46万元 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提高水利工作成效 |  |  | 明显提高 |  | 明显提高 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 持续改善乡村水利服务 |  |  | 逐步提升 |  | 逐步提升 |  |
|  |  |  | 落实水利保护制度 |  |  | 逐步提升 |  | 逐步提升 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 职工满意度 |  |  | ≧95% |  | 95% |  |