附件7：

伊犁州特克斯县住房和城乡建设局单位整体支出绩效自评报告

（2021年度）

部门单位名称（公章）：特克斯县住房和城乡建设局

填报时间：2022 年 4月28日

一、基本概况

（一）部门单位基本情况

1、主要职能

住房城乡建设局是县政府管理全县住房和城乡建设工作的职能机构和综合部门。主要职能有：负责拟订全县住房与城乡建设规范性文件和发展战略中长期规划，并指导、监督、检查其执行情况。指导住房建设和住房制度改革，拟订全县住房保障发展规划和年度计划并指导实施。规范房地产市场秩序，监督管理房地产市场。拟订全县城建设中长期计划，指导全县及村镇基础设施建设工作。负责拟订年度城建项目计划和市政公用设施维修养护计划并组织实施。负责全县建筑业管理工作。指导和管理城市供水、排水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、绿化、公园景区、污水处理、垃圾处理、市容环境整治工作。

2、机构人员构成

（1）组织机构设置：

特克斯县住房和城乡建设局无下属预算单位，下设8个科室，分别是：局办公室、特克斯县工程质量监督站、特克斯县建筑业管理办公室、特克斯县房地产管理所、特克斯县城建监察大队、特克斯县市容园林绿化管理站、特克斯县民生住房和村（区）示范建设管理办公、特克斯县国有土地上房屋征收与拆迁补偿办公室。

（2）2021年特克斯县住房和城乡建设局实有在职人员为86人，其中：

行政在职25人（上年27人），同比上年增加2人；

事业在职61人（上年56人），同比上年减少5人；

实有离休人员0人（上年0人）,与上年一致。

实有退休人员51人（上年50人）,同比上年增加1人。

3、重点工作计划

（1）2021年，在特克斯县委的大力支持和的正确领导下，我单位迎难而上、务实重干，积极推动各项工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。

1、圆满完成2021年各项工作

紧紧围绕全县工作中心，以“抓一流管理，带一流队伍，创一流业绩，树一流形象”为目标，坚持忠诚服务、精诚善业、真诚尚德，争先进位、真抓实干，充分发挥综合协调和参谋助手作用，全面提升“三服务”水平，与县委在决策上合谋、节奏上合拍、工作上合心，圆满完成了全年各项工作任务。

2、各项目工作任务提前完成

牢记党办姓“党”，在“不忘本来”中砥砺忠诚之心。突出政治过硬，站稳政治立场。突出思想过硬，坚持学思践悟。突出党史学习教育，坚持使命在肩。县委各项工作提前完成。

3、各项工作成效显著

围绕自治区、自治州党委和县委重大决策部署、重点工作、热点焦点问题开展重点督查，实行即批即督、跟踪落实。分类建立台账，对涉稳、涉重大紧急工作和事项实行专人专报，每周梳理一次督查办理反馈情况，确保事事有回音、件件有落实。

4、特克斯县住建局各项工作全面达标，群众满意度高

站在“两个一百年”历史交汇点，必须对标习近平总书记强调的“坚持绝对忠诚的政治品格、坚持高度自觉的大局意识、坚持极端负责的工作作风、坚持无怨无悔的奉献精神、坚持廉洁自律的道德操守”“五个坚持”的核心要求，努力锻造一支高素质党办队伍。

（二）部门单位整体支出规模、使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

1、部门单位整体支出规模

2021年批复我单位预算为44505.39万元，其中：财政拨款为44505.39万元。对比上年34455.69万元增加10049.70万元，上升29.17%。

2021年实际决算支出44505.39万元，执行率100%，其中：

- 基本支出1112万元，占总支出的2.50％，主要用于本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出1079.29.万元，主要用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。商品和服务支出32.71万元，主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等，对个人和家庭的补助0万元。资本性支出0万元。

- 项目支出43393.38万元，占总支出的97.50％。其中：集中供热节能环保设施建设项目项目安排55.60万元，主要用于完成特克斯县集中供热节能环保设施建设，特克斯县排水防涝设施建设项目安排 309万元，主要用于完成特克斯县排水防涝设施建设。特克斯县医疗废物集中处置系统建设项目安排550万元，主要用于完成特克斯县医疗废物集中处置系统建设。污水处理厂提标改造项目项目安排459.43万元，主要用于完成污水处理厂提标改造。特克斯县2021年城市市容环境卫生维护项目项目安排1406.96万元，主要用于完成城市市容环境卫生维护。新城区征收补偿款项目安排0.70万元，主要用于完成新城区征收补偿。采购体育广场、太极坛中心广场门禁系统围栏建设项目安排20万元，主要用于偿还体育广场、太极坛中心广场门禁系统围栏建设项目款。小城镇基础设施建设项目安排1306万元，主要用于完成小城镇基础设施建设。2017年特克斯县改善人居环境项目-特克斯镇外立面改造（2标段）勘察、设计费项目安排35.46万元，主要用于支付2017年特克斯县改善人居环境项目-特克斯镇外立面改造（2标段）勘察、设计费。付2019年ZYJNJYPXZX建设项目资金项目安排31.90万元，主要用于2019年ZYJNJYPXZX建设项目资金项目。2021年伊犁州特克斯县棚户区改造建设项目安排20000万元，主要用于完成2021年伊犁州特克斯县棚户区改造建设项目。农村危房改造补助项目安排1068.81万元，主要用于完成农村危房改造补助。特克斯县公租房房屋及下水道官网维修工程项目安排1852万元，主要用于完成特克斯县公租房房屋及下水道官网维修。2021年第六批地方政府债券资金新增专项债券伊犁州特克斯县改善人居环境建设项目综合管网一期工程项目安排11000万元，主要用于完成2021年第六批地方政府债券资金新增专项债券伊犁州特克斯县改善人居环境建设项目综合管网一期工程。特克斯县城供热设施改造建设项目安排530.86万元，主要用于完成特克斯县城供热设施改造建设。2020年特克斯县城镇保障性安居工程补助项目安排335.70万元，主要用于完成2020年特克斯县城镇保障性安居工程补助。棚户区改造专项业务费8.5万元，主要用于棚户区改造专项业务经费。新城区征收补偿款24万元，主要用于新城区征收补偿费。2017年老城区改造征收补偿款2376万元，主要用于2017年老城区改造征收补偿费。老政府征收片区征收户在同区域内置换商铺房租费50.37万元，主要用于老政府征收片区征收户在同区域内置换商铺房租补偿费。2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助6万元，主要用于风险普查费。2019年特克斯县民生住房老旧小区改造工程387万元，主要用于特克斯县民生住房老旧小区改造项目。伊犁州特克斯县2021年老旧小区改造项目1579.09万元，主要用于特克斯县2021年老旧小区改造项目。

（3）本年度重点项目支出31000万元，重点支出保障率69.65%。其中重点保障项目是2021年伊犁州特克斯县棚户区改造建设项目、2021年第六批地方政府债券资金新增专项债券伊犁州特克斯县改善人居环境建设项目综合管网一期工程项目。

（4）本年度我单位无政府采购预算。

2、整体支出评价使用方法和主要内容、涉及对象及范围等

（1）整体支出评价使用方法

本次部门特克斯县住房和城乡建设局整体支出绩效自评采用综合指数评价法方法，原因是：其最大优点不仅可以反应复杂的总体方向和程度，而且可以明确地、定量的说明整体绩效的效果。

（2）整体支出评价主要内容

①绩效目标的设定情况。重点评价绩效目标设立的充分性、明确性、合理性以及细化程度。

②资金投入和使用情况。重点评价资金分配过程、投入方式、资金到位、预算执行和结果。

③为实现绩效目标制定的制度、采取的措施等。包括项目管理制度、财务管理制度、资产管理制度和绩效跟踪管理措施等。

④绩效目标的实现程度和效果。绩效目标的实现程度包括产出数量、产出质量、产出时效和产出成本。效果包括经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等。

（3）整体支出评价涉及对象及范围

涉及对象：本次评价对象是特克斯县住房和城乡建设居所有财政资金支出活动。

整体支出评价范围：

①基本支出1112万元，其中：工资福利支出、商品和服务支出。

②项目支出43393.38万元：用于特克斯县排水防涝设施建设项目、特克斯县医疗废物集中处置系统建设、污水处理厂提标改造项目、特克斯县2021年城市市容环境卫生维护项目、新城区征收补偿款、采购体育广场、太极坛中心广场门禁系统围栏建设项目、小城镇基础设施建设项目、2017年特克斯县改善人居环境项目-特克斯镇外立面改造（2标段）勘察、设计费、付2019年ZYJNJYPXZX建设项目资金、棚户区改造建设项目咨询服务费、特克斯县城市照明亮化改造建设项目工程款、特克斯县地形图测绘费、特克斯县城市规划设计方案设计费、市政基础设施维护、棚户区改造专项业务费、新城区征收补偿款、2017年老城区改造征收补偿款、老政府征收片区征收户在同区域内置换商铺房租费、特克斯县2021年城市市容环境卫生维护项目、2021年伊犁州特克斯县棚户区改造建设项、抗震安居补贴项目、2020年特克斯县城镇保障性安居工程补助项目、农村危房改造补助项目、伊犁州特克斯县2021年老旧小区改造项目、2019年特克斯县民生住房老旧小区改造工程、特克斯县公租房房屋及下水道官网维修工程、2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助、2021年第六批地方政府债券资金新增专项债券伊犁州特克斯县改善人居环境建设项目综合管网一期工程、特克斯县城供热设施改造建设项目支出。

二、部门单位整体支出管理及使用情况

（一）预算管理

1、预算编制管理

我单位严格按照财政部门预算编制与预算调整的工作要求，在预算编制、分配依据充分的条件下，切实做好“先定目标再编预算”，确保预算分配结果合理。同时按照特克斯县财政局要求，部门预算及绩效目标在特克斯县政府公开，广泛接受社会监督

2、预算支出管理

我单位按照财政要求基本支出分月度申报资金使用计划，由财政部门按照进度每月按期拨付，人员支出按照工资计划发放工资；依照特克斯县财政局相关规定和特克斯县财政局规定流程，资金支出按照我内控体系中设定的流程申报审批进行；项目支出属于政府采购的，按照特克斯县财政局《特克斯县采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行；属于非政府采购的项目，按照“三重一大”制度规定，重大项目支出上党组会研究决定。

（二）基本支出管理及使用情况

2021年基本支出预算安排1112万元，实际到位1112万元,实际支出1112万元，占总支出的2.50％，其中：工资福利支出1079.29万元、商品和服务支出32.71万元、对个人和家庭的补助0万元、主要用于无。资本性支出0万元。

2021年基本支出比上年1025.49万元,增加86.51万元，上升8.44%，支出上升的主要原因是本年度人员增加。

2021年一般公共预算“三公”经费数为0.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费0.8万元，公务接待费0万元。

2021年一般公共预算“三公”经费比上年增加0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费增加0万元，主要原因是无变化；公务接待费增加0万元，主要原因是未安排预算。

（三）专项支出管理及使用情况

1、专项资金安排落实、总投入等情况分析

2021年预算安排专项资金36882.61万元，实际到位36882.61万元, 到位率100％,其中:中央转移支付项目资金5882.61万元，自治区资金31000 万元，本级安排0万元。

2、专项资金实际使用情况

2021年专项资金支出36882.61万元，占总支出的82.87%，其中2021年专项项目支出比上年31333.98万元增加5548.63万元，上升17.71%。支出上升的主要原因是本年度专项资金增加。其中：2021年第六批地方政府债券资金新增专项债券伊犁州特克斯县改善人居环境建设项目综合管网一期工程项目安排11000万元，主要用于完成2021年第六批地方政府债券资金新增专项债券伊犁州特克斯县改善人居环境建设项目综合管网一期工程，2021年伊犁州特克斯县棚户区改造建设项目项目安排20000万元，主要用于完成2021年伊犁州特克斯县棚户区改造建设。

3、专项资金管理情况

为规范专项资金使用，提高专项资金使用效益，我单位主要采取四项措施。

一是制订专项资金管理制度；二是各专项资金建立了专帐；三是制订了项目实施方案；四是认真组织项目验收。切实确保专项资金都做到了专款专用。其中：

（1）制定了专项资金管理办法，各项资金使用审批流程均按规定办理。涉及“三重一大”内容，严格按照规定提请局党组会审议决定，包括项目资金分配、重大项目确定、大额资金支付等。

（2）建立特克斯县住建局专项资金专帐，做到有据可依，有据可查。

（3）制订了特克斯县住建局项目实施方案，确保项目有效实施。

（4）认真组织项目验收，确保项目顺利入固。

专项资金涉及政府采购项目的，按照局《特克斯县采购与招标管理办法》组织人员制定采购计划，按照财政局采购部门批复，进行公开招标、邀请招标等方式进行。

三、部门单位专项组织实施情况

- 专项组织情况分析

1、前期准备

年初我单位下发的2021年专项工作计划，对项目的工作分工、任务分配、资金落实、完成时限等提出了明确、具体的要求，以确保项目保质、保量、按时完成。详细如下：收集部门成立背景资料、部门战略目标、中长期工作规划、部门职责、组织构成及其职能、预算编制等资料，并组织绩效评价自评小组对部门相关文件进行研读，梳理并确认工作任务及要求、部门内部管理制度及存量资源。梳理2021年专项资金使用情况和专项项目实施规模，根据各专项实际存档资料，就专项工作计划与部门职能和规划内容、与科室和项目之间的对应关系、重点工作安排与重点项目安排情况等，与相关科室的管理人员进行了沟通和交流，深入了解本部门涉及专项资金的使用情况和项目完成情况。

2、组织实施

我单位通过文件研读和前期调研等方式，收集、整理、总结部门的职能定位、中长期规划、年度工作计划以及专项项目实施情况。对于专项资金项目下达的绩效目标表，按照下达绩效目标，立足实际完成情况，开展专项项目绩效自评。对于未下达绩效目标表的项目，由我部门自行设定并经财政审核备案后，实施专项项目绩效自评。自评内容主要包括以下两个方面：

一是对专项项目预算执行情况进行分析，再考察专项项目产出、项目目标的实现程度和管理有效性，从而总结项目取得的业绩和经验，发现项目存在的不足之处。

二是对财政资金使用合规性进行评价，主要评价：①专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；②项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；③项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。通过评价发现财政资金使用中存在的合规性问题，总结财务内控中存在的不足之处。

截止12月31日，该专项均按照时间计划保质、保量完成。

- 专项管理情况分析

1、资金到位及使用情况

2021年涉及专项资金36882.61万元，实际到位36882.61万元，资金到位率100%。截止到2021年12月31日执行36882.61万元，执行率100%。其中：2021年结转专项资金0万元，实际执行0万元，执行率为0%；2021年新增专项资金36882.61万元，实际执行36882.61万元，执行率为100%。

2、资金管理情况

我单位严格执行《专项资金管理办法》文件精神要求，加强对专项资金的绩效管理，确保专款专用，提高专项资金使用效益。遵守相关法律法规，严肃财经纪律，自觉接受财政、审计、监察监督检查。

- 项目实施情况分析

1、组织情况

特克斯县住房和城乡建设局，根据2021年12个项目的绩效目标及工作内容，将其细化分工至本单位7个科室负责人，加强组织领导，明确分工，各司其职，抓好工作目标任务的落实完成，同时年中要求各科室按照年初预算对本科室绩效工作进行自查自评，并报上半年工作情况总结，5月和8月对工作情况进行跟踪检查，确保绩效目标如期实现，不断提高财政资金配置和使用效益。

2、管理情况

特克斯县住房和城乡建设局，实施的12个项目，由相关业务科室指派专人进行全过程跟踪管理，科室负责人统筹推进项目实施，单位领导不定期对项目进度进行调度，并对项目质量进行控制。

3、监管情况

特克斯县住房和城乡建设局从项目实施方案、项目预算、项目建设进度、项目成本、项目验收等环节，全过程对项目进行监管，并向本单位主要领导报告，以推进项目建设和提高项目质量，以发挥资金使用效益。

- 绩效情况分析

1、成本控制情况

特克斯县住房和城乡建设局，所涉及专项项目均已于专项资金下达后按照资金文件及绩效管理要求设置《项目绩效目标表》。12个专项项目预算总额为36882.61万元，在项目实施过程中，业务人员加强项目管理，合理控制项目成本，截止项目结束，12个项目总成本为36882.61万元，不存在超支情况。

2、成本节约情况

特克斯县住房和城乡建设局，所涉及专项项目使用资金比专项项目总预算减少0万元，项目节约率为0%。

- 项目效率性分析

1、实施进度

2021年特克斯县住房和城乡建设局共涉及专项项目12个，截止到2021年底，通过专项项目实施过程中的有效监督，我单位按预期完成了12个专项的各项专项任务，项目总体完成率为100%。

- 完成质量

12个专项项目完成质量情况如下：

（1）2021年伊犁州特克斯县棚户区改造建设项目已完成特克斯县城经二路东侧、经五路北侧、经三路西侧、纬四路南侧棚户区改造新建安置房462套。

（2）2021年第六批地方政府债券资金新增专项债券伊犁州特克斯县改善人居环境建设项目综合管网一期工程已完成1、完成道路工程新建24条；2、完成供水工程共建管网31.7km；3、完成排水工程共建管网29.1km；4、完成新建燃气管网17.9km；5、完成新建一次热力管网2*9218m。

（3）2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助在地震高烈度设防地区实施农房抗震防灾改造，全面提升农房抗震防灾能力。

（4）2019年特克斯县民生住房老旧小区改造工程支持2021年城市棚户区改造500套任务。支持2021年新筹集公租房0套。

（5）特克斯县城供热设施改造建设项目支出完成县城供热基础设施15km。

（6）特克斯县公租房房屋及下水道官网维修工程维护公租房4处，基础设施维护3500平方米，修复下水管网25km。

（7）特克斯县城市照明亮化改造建设项目工程款完成县城内一环至二环城市楼体照明亮化4700平方米。

（8）特克斯县排水防涝设施建设项目完成县城内排水渠基础设施30km。

（9）特克斯县医疗废物集中处置系统建设完成医疗垃圾处理厂一处，高温处理设备一套。

（10）特克斯县市政基础设施维护完成特克斯县排水防涝基础设施12km。

（11）特克斯县城市规划设计方案设计费完成特克斯县县城内整体规划方案。

（12）2020年特克斯县城镇保障性安居工程补助项目补贴农村危房居民600户。

- （六）项目效益性分析

12个专项项目预期目标完成程度、实施对经济和社会的影响如下：

1、2021年伊犁州特克斯县棚户区改造建设项目改善居民居住环境、提供就业岗位、为以后城市用地建设提供保障；

2、2021年第六批地方政府债券资金新增专项债券伊犁州特克斯县改善人居环境建设项目综合管网一期工程改善特克斯县居民居住环境、提供就业岗位。；保障全县抗震减灾应急处理能力，

3、城镇棚户区改造项目，保障县城内整体规划目的。提高全县人民安居住房保障，保障全县人民生命财产安全。

4、2021年自治区第一次全国自然灾害综合风险普查中央补助，提高了我县房屋安全普查力度，保障了全县人民住房安全。

5、特克斯县城供热设施改造建设项目增加了我县基础设施建设项目，增加了我县基础设施供热能力，保障了我县居民取暖保障。

6、特克斯县公租房房屋及下水道官网维修工程，改善了我县自有公租房屋下水能力，保障了居民生活质量。

7、特克斯县城市照明亮化改造建设项目工程，提高了我县县城亮化能力，提高了我县整体亮化质量，提高了我县居民生活水平。

8、特克斯县排水防涝设施建设项目，增加了我县防洪排涝基础设施，保障了我县居民生产生活安全。

9、特克斯县医疗废物集中处置系统建设完成医疗垃圾处理厂，增加了我县医疗垃圾处理水平，提高了我县应急处理能力。

10、特克斯县市政基础设施维护，新增了排水管道，增加了我县县城内排水能力，减少了道路积水量，保障了市容环境卫生。

11、特克斯县城市规划设计方案设计费，县城设计方案对我县未来发展与规划设计具有指导性建议。

12、2020年特克斯县城镇保障性安居工程补助项目，通过对居民的危房改造补贴，保障了居民的用房住房安全，提高了居民整体居住水平。

四、资产管理情况

（一）资产配置情况

2021年我单位资产总额91837.67万元，其中流动资产285.42万元，固定资产净值3553.06万元（其中：土地、房屋及构筑物447.44万元，占固定资产净值的12.59%；通用设备2501.21万元，占固定资产净值的70.4%；专用设备1051.85万元，占固定资产净值的17.01%；其他）。

本年度流动资产36574.56万元，比上年增减少43454.56万元，原因是：我单位综合管网在建工程转公共基础设施。

本年度固定资产6384.69万元，比上年增加1563.47万元，原因是：将部分基础设施建设内容记入固定资产 。

实际在用固定资产6384.69万元，固定资产利用率100%。

（二）资产管理情况

1、固定资产按照“谁使用、谁负责”的原则，一年一次盘点，使用人在登记卡上签字确认。固定资产严格按照内部控制规范、《资产管理办法》、《政府采购管理办法》进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，制定了《固定资产管理办法》、《货币资金管理制度》和《政府采购管理办法》等固定资产和办公用品使用、审批、稽核的内部管理规范。

2、流动资产根据《行政事业单位资产管理制度》，对货币资金加强管理，统一设立银行存款账户，未经财政主管部门同意不允许单独设立财政监管以外的银行存款账户；现金开支按照规定开支范围支付，对出纳工作具有很强的原则性。因此，出纳人员在经管现金时，严格遵守国家的现金管理规定，正确及时核算和监督现金收支及结存情况，保证现金的安全；预借款管理，按照规定填写《借款单》，经单位负责人审签，由财务负责人签字后报主管财务领导审批，非公务活动一律不得借款，并要求在规定得时间内及时结账。

五、部门单位整体支出绩效情况

（一）经济效益评价

2021年度我单位年初预算安排2174.79万元，年中调整42330.59万元，截止12月底支出44505.38万元，执行率100%。

1、预算资金执行过程中均按照年初预算分配情况均做到专款专用，未出现资金侵、挪占情况。

2、全年按照部门预算进行成本控制，全部控制在厉行节约指标数内。其他支出按财政部门下达的计划实施，全年没有项目超支。

（二）效率性评价

2021年，在特克斯县政府的大力支持和县委的正确领导下，我单位迎难而上、务实重干，积极推动各项工作取得了新的进展，为促进经济持续健康发展与社会和谐稳定提供了有力的支撑和保障。

2021年在建项目35个（其中续建项目12个，新建项目14个，完工9个），总投资规模26.233亿元，截止目前，已完成投资16.8995亿元，大力扶持本地6家建筑业企业，1-9月建筑企业总产值达到30757.9万元 同比增长485.9%。为切实解决民生所忧，今年以来收集市政道路修补、物业管理服务、城镇供水等与群众生活密切相关的民生问题7件，均已完成化解。完成清理离街、震街二环、S220线两侧等区域残垣断壁约3800米，打通断头路2条，新增县城内2021年绿化面积39万平米，完成机动车道修补30余条，投资4.2亿完成改造城市道路及背街小巷管网建设15公里。与国有安居物业签订2198万元购买服务协议书，对县城内独幢楼及无条件引进物业的15个小区，进行兜底管理2021年棚户区改造及征迁任务任务提前完成特克斯县2021年城市市容环境卫生成效显著特克斯县住建局2021年任务全面达标，群众满意度高

（三）有效性评价

2021年部门支出的有效性主要体现在我单位各项工作成效上，一是特克斯县建筑业管理进一步夯实，二是城市管理工作能力进一步提升，三是特克斯县城市市容环境卫生进一步改善，四是特克斯县民生保障住房及改造水平进一步提高，五是城市征迁工作进一步推进，七是房产管理业务水平进一步增强，详细情况如下：

特克斯县住房和城乡建设局部门单位整体绩效目标共设置一级指标3个，二级指标8个，三级指标21个，详细说明如下

1、数量指标：

指标1：在职人员，指标值：=83人 ，实际完成值：83人，指标完成率100%；

指标2：退休人员，指标值：=51人，实际完成值：51人，指标完成率100%；

指标3：完成县城道路的清扫整洁，指标值：≥235万平米，实际完成值：235万平米，指标完成率100%；

指标4：环卫绿化工人数量，指标值：≥350人，实际完成值：350人，指标完成率100%；

指标5：环卫清扫清运车辆数量，指标值：≥30辆，实际完成值：30辆，指标完成率100%；

指标6：完成县城垃圾收集，指标值：≥2.8万吨，实际完成值：2.8万吨，指标完成率100%；

2、质量指标：

指标1：环卫清扫、清运车辆运行验收合格率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%；

指标2：工资及社保发放准确率，指标值：=100%，实际完成值：100%，指标完成率100%；

3、时效指标：

指标1：环境卫生治理按时完成率，指标值：≥95%，实际完成值：95%，指标完成率100%；

指标2：工资及社保发放及时性，指标值：=100%，实际完成值100%，指标完成率100%；

4、成本指标：

指标1：人均工资支出 ，指标值：≤9万元，实际完成值：9万元 ，指标完成率100%；

指标2：人均运转经费数，指标值：≤2300元，实际完成值：2300元 ，指标完成率100%；

指标3：县城内市容环境卫生、亮化、绿化整体支出，指标值：≤1350万元，实际完成值：1350万元 ，指标完成率100%；

5、经济效益指标：

指标1：当地居民收入较上年度提高，指标值：≥2%，实际完成值：2%，指标完成率100%；

指标2：提高环卫工人收入，指标值：≥2000元/人/月 ，实际完成值：2000元/人/月，指标完成率100%；

6、社会效益指标：

指标1：提升业务保障能力，指标值：有效提升，实际完成值：有效提升 ，指标完成率100%；

7、生态效益指标：

指标1：改善县城卫生环境，指标值：长期坚持，实际完成值： 长期坚持，指标完成率100%；

8、满意度指标：

指标1：城市居民满意率，指标值：≥90%，实际完成值：90%，指标完成率100%；

指标2：干部职工满意度，指标值：≥90%，实际完成值：90%，指标完成率100%；

指标3：外来游客满意率，指标值：≥90%，实际完成值：90%，指标完成率100%；

指标4：相关企业满意度，指标值：≥90%，实际完成值：90%，指标完成率100%。

六、存在的主要问题

由于个别项目指标到第四季度下达，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象；对个别项目资金使用方面预算不够细致，出现实际支出数超出了预算申报数或出现项目资金结余数额多的情况，导致调剂频繁，缺乏预算编制的科学性。

项目细化管理工作不足。进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

七、改进措施和建议

（一）改进措施

加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训、规范账务处理，加强新《预算法》、《行政单位会计制度》 、《会计法》 、《行政单位财务规则》等学习培训,规范部门预算收支核算。 一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目进度执行预算, 增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。完善管理制度,进-步加强资产管理。严格按照《固定资产管理办法》的规定，加强固定资产管理,及时登记、更新台账，加强资产卡片管理,对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符。加强学习。进一步明确如何参照考核体系，科学合理设定绩效目标，充分发挥预算绩效管理工作效用。财务上，会计核算要更加详细，为本单位各项工作的开展、总结、评估提供有效数据资料支撑,为各项业务工作更好的开展提供帮助。从源头上强化对专项资金预算管理。实行专项资金预算管理，结合单位实际, 按轻重缓急统筹安排编制预算,提高预算编制科学性和合理性,优化资金结构。按时间进度分解资金使用计划。专项资金的使用，要事前做计划，事中进行控制，事后总结提高。合理安排资金使用,充分体现资金投向的目标和效益。

（二）建议

进一步提高绩效管理水平。由于目前的预算管理在编制和实施中还存在编制不细、预算调整较多、追加预算比重较大等现象,因此项目预算执行的准确性还有待加强,同时分析手段和技术水平上还有待完善。在今后的工作中,我们将加强与财政部门的紧密配合,开展好整体支出及项目资金绩效管理工作,运用好绩效评价的结果,不断提升预算管理水平。

八、附表：《部门整体支出绩效目标自评表》

| 部门整体支出绩效目标自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2021年) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 部门（单位）名称 |  | 特克斯县住房和城乡建设局 |  |  |  |  |  |  |  |
| 年度主要任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） |  |  | 实际执行（万元） |  |  |  |
|  |  |  | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | 总额 | 财政拨款 |  | 其他资金 |
|  | 人员保障 | 人员保障主要包含基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等。对个人和家庭的补助支出包括退休费、生活补助等。 | 799.09 | 799.09 | 0.00 | 799.09 | 799.09 |  | 0.00 |
|  | 运转保障 | 运转保障包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车运行维修费等 | 25.70 | 25.70 | 0.00 | 25.70 | 25.70 |  | 0.00 |
|  | 2022年特克斯市容环境卫生及绿化维护支出 | 用于县城内市容环境卫生、亮化、绿化整体运行 | 1350.00 | 1350.00 | 0.00 | 1350.00 | 1350.00 |  | 0.00 |
|  | 金额合计 |  | 2174.79 | 2174.79 | 0.00 | 2174.79 | 2174.79 |  | 0.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  | 实际完成目标 |  |  |  |  |  |
|  | 目标1:为稳步推进住房和城乡建设工作，2021年预算支出824.79万元，用以保障人员工资、社保、办公等基本支出。 目标2：项目支出1350万元，用于县城内市容环境卫生、亮化、绿化整体运行. |  |  | 为稳步推进住房和城乡建设工作，2021年预算支出824.79万元，用以保障人员工资、社保、办公等基本支出。 项目支出1350万元，保证了县城内市容环境卫生、亮化、绿化整体运行. |  |  |  |  |  |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 预期指标值（包含数字及文字描述） |  | 实际完成指标值（包含数字及文字描述） |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 在职人员 |  |  | =83人 |  | 83人 |  |
|  |  |  | 退休人员 |  |  | =51人 |  | 51人 |  |
|  |  |  | 完成县城道路的清扫整洁 |  |  | ≥235万平米 |  | 235万平米 |  |
|  |  |  | 环卫绿化工人数量 |  |  | ≥350人 |  | 350人 |  |
|  |  |  | 环卫清扫清运车辆数量 |  |  | ≥30辆 |  | 30辆 |  |
|  |  |  | 完成县城垃圾收集 |  |  | ≥2.8万吨 |  | 2.8万吨 |  |
|  |  | 质量指标 | 环卫清扫、清运车辆运行验收合格率 |  |  | ≥95% |  | 95% |  |
|  |  |  | 工资及社保发放准确率 |  |  | =100% |  | 100% |  |
|  |  | 时效指标 | 环境卫生治理按时完成率 |  |  | ≥95% |  | 95% |  |
|  |  |  | 工资及社保发放及时性 |  |  | =100% |  | 100% |  |
|  |  | 成本指标 | 人均工资支出 |  |  | ≤9万元 |  | 9万元 |  |
|  |  |  | 人均运转经费数 |  |  | ≤2300元 |  | 2300元 |  |
|  |  |  | 县城内市容环境卫生、亮化、绿化整体支出 |  |  | ≤1350万元 |  | 1350万元 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 当地居民收入较上年度提高 |  |  | ≥2% |  | 2% |  |
|  |  |  | 提高环卫工人收入 |  |  | ≥2000元/人/月 |  | 2000元/人/月 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 提升业务保障能力 |  |  | 有效提升 |  | 有效提升 |  |
|  |  | 生态效益指标 | 改善县城卫生环境 |  |  | 长期坚持 |  | 长期坚持 |  |
|  | 满意度指标 | 满意度指标 | 城市居民满意率 |  |  | ≥90% |  | 90% |  |
|  |  |  | 干部职工满意度 |  |  | ≥90% |  | 90% |  |
|  |  |  | 外来游客满意率 |  |  | ≥90% |  | 90% |  |
|  |  |  | 相关企业满意度 |  |  | ≥90% |  | 90% |  |